Cách tiếp cận đi từ Phạm vi MVP → Quy trình nghiệp vụ → Cơ sở dữ liệu → Tệp kiến trúc → Lập trình là chuẩn xác nhất trong phát triển phần mềm và báo cáo đồ án. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, tránh phình to tính năng (scope creep) và đáp ứng đúng tiêu chí chấm điểm về phân tích hệ thống.

Dưới đây là chi tiết hóa 3 bước tiếp theo để triển khai ngay dự án.

## 1. Phân tích chi tiết chức năng phạm vi MVP

### Luồng Khách hàng (Customer)

- Đăng ký / Đăng nhập: Đăng ký tài khoản bằng Email/SĐT, đăng nhập phân quyền CUSTOMER.

- Xem & Lọc danh sách váy: Lọc theo danh mục (váy xòe, đuôi cá, cúp ngực, váy cưới tối giản), kích thước (S, M, L), khoảng giá thuê.

- Xem chi tiết váy & Kiểm tra lịch: Xem hình ảnh, mô tả chi tiết, giá thuê/ngày, tiền cọc bắt buộc. Chọn ngày bắt đầu và ngày trả váy trên lịch để hệ thống kiểm tra tính khả dụng.

- Đặt thuê & Checkout: Điền thông tin nhận váy (tại cửa hàng hoặc giao tận nơi), xem tổng chi phí (Tiền thuê + Tiền cọc), chọn phương thức thanh toán giả lập (Thanh toán khi nhận / Chuyển khoản ngân hàng demo).

- Theo dõi đơn thuê: Xem lịch sử đặt váy và trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

### Luồng Quản trị (Admin)

- Quản lý danh mục & váy (CRUD): Thêm mới, chỉnh sửa, ẩn/hiện mẫu váy, cập nhật số lượng và trạng thái váy (Sẵn sàng, Đang cho thuê, Đang bảo trì/giặt sấy).

- Quản lý đơn thuê: Tiếp nhận đơn mới, kiểm tra tính khả dụng của váy, chuyển trạng thái đơn: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang cho thuê → Đã nhận lại váy → Hoàn tất (hoặc Đã hủy).

- Quản lý người dùng: Xem danh sách khách hàng và lịch sử thuê của từng tài khoản.

## 2. Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (Database Schema)

### Danh sách các bảng chính (Entities)

- Users: Lưu thông tin người dùng

  - id (PK), full_name, email, phone, password_hash, role (CUSTOMER / ADMIN), created_at

- Categories: Phân loại dáng váy

  - id (PK), name, description

- Dresses: Thông tin sản phẩm váy cưới

  - id (PK), category_id (FK), name, description, size, rental_price, deposit_price, status (AVAILABLE, MAINTENANCE), image_url

- RentalOrders: Đơn đặt thuê váy

  - id (PK), user_id (FK), order_code, total_amount, deposit_amount, status (PENDING, CONFIRMED, RENTING, RETURNED, CANCELLED), shipping_address, created_at

- RentalOrderItems: Chi tiết sản phẩm trong đơn thuê

  - id (PK), order_id (FK), dress_id (FK), start_date, end_date, rental_price, deposit_price

- Payments: Ghi nhận thông tin thanh toán demo

  - id (PK), order_id (FK), payment_method, payment_status (UNPAID, PAID), paid_at

Quy tắc nghiệp vụ quan trọng: Khi khách hàng chọn start_date và end_date cho một dress_id, hệ thống sẽ truy vấn bảng RentalOrderItems kết hợp RentalOrders để đảm bảo khoảng thời gian này không chồng lấp với các đơn có trạng thái CONFIRMED hoặc RENTING.

## 3. Kế hoạch triển khai từng bước (Roadmap 4 tuần)

| Giai đoạn | Công việc chính | Sản phẩm đầu ra (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1: Phân tích & Database | • Chốt yêu cầu & vẽ sơ đồ Use Case. • Viết script khởi tạo DB SQL & chèn dữ liệu giả lập (Seed data). | • Sơ đồ Use Case toàn hệ thống. • File SQL Database hoàn chỉnh. |
| Tuần 2: Backend Core | • Dựng project Backend (Node.js / Spring Boot / Laravel / Python). • Làm API Auth (JWT), CRUD Váy, API Kiểm tra lịch trống & Tạo đơn. | • Postman Collection test xong các API chính. |
| Tuần 3: Frontend & Tích hợp | • Dựng giao diện Khách hàng (Xem váy, Đặt thuê, Xem đơn). • Dựng giao diện Admin (Quản lý đơn, Quản lý váy). | • Luồng UI/UX hoàn chỉnh kết nối API. |
| Tuần 4: Security, Test & Báo cáo | • Kiểm thử các trường hợp lỗi (đặt trùng ngày, validate form). • Áp dụng bảo mật (Mã hóa mật khẩu, kiểm tra quyền Admin). • Vẽ Sequence Diagram & hoàn thiện file báo cáo 5 trang. | • Website hoàn chỉnh sẵn sàng demo. • Báo cáo Word/PDF + Slide bảo vệ. |

Bạn muốn chúng ta bắt đầu dựng chi tiết sơ đồ Use Case / Sequence Diagram cho luồng đặt váy trước, hay khởi tạo ngay script SQL cho Database?

| Thành viên | Vai trò & Trọng tâm | Chi tiết công việc (Tasks) | Sản phẩm bàn giao (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- |
| Người 1 | Backend, Database & Nghiệp vụ | • Thiết kế & khởi tạo Database (6 bảng cốt lõi). • Viết API Auth (Đăng nhập/Đăng ký) & Phân quyền. • Viết API CRUD danh mục và váy cưới. • Viết API đặt thuê, thanh toán demo & cập nhật trạng thái. • [Quan trọng] Xử lý thuật toán/logic chặn đặt trùng lịch (start_date, end_date). | • File SQL khởi tạo DB (kèm dữ liệu mẫu). • Source code Backend. • Postman Collection Test. • Tài liệu API Documentation. |
| Người 2 | Frontend (Luồng Khách Hàng) | • Dựng trang Đăng ký/Đăng nhập (Customer). • Dựng trang chủ, danh sách váy, bộ lọc (loại, size, giá). • Dựng trang chi tiết váy & UI chọn lịch khả dụng. • Làm luồng Checkout (Thông tin nhận, phương thức thanh toán). • Dựng trang lịch sử mua hàng & theo dõi trạng thái. • Ghép nối API của Người 1. | • Source code Web (Customer UI). • Luồng khách hàng hoàn chỉnh (Clickable Flow). |
| Người 3 | Frontend (Admin), Security, Test & Docs | • Dựng Admin Dashboard & trang quản lý danh mục/váy. • UI luồng xử lý đơn hàng (Chuyển trạng thái từ PENDING → HOÀN TẤT/HỦY). • [Security] Xử lý Threat Model, mã hóa Password, chặn quyền truy cập trái phép. • [Testing] Viết kịch bản và test 5 trường hợp bảo mật + test validate form. • Tổng hợp và format file báo cáo 5 trang. | • Source code Web (Admin UI). • Kịch bản kiểm thử (Test cases). • Báo cáo Threat Model & Bảo mật. • File báo cáo Word/PDF hoàn chỉnh. |